UPSHALTER 5 Product Requirements Documents Untuk Hermes Agent — Baca, Pahami, Eksekusi "We Own Knowledge · Partners Own Skills" Mei 2026 · CONFIDENTIAL

| PRD | Nama | Prioritas | Dikerjakan Oleh | Timeline |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRD-001 | Foundation Fix | 🔴 URGENT P0 | hermes-infra | Hari ini |
| PRD-002 | Pentahelix Intelligence | 🟡 P1 — setelah 001 | hermes-builder | 3-5 hari |
| PRD-003 | Implementation Service | 🟢 P2 — paralel | hermes-builder | 1-2 hari |
| PRD-004 | Managed Workspace | 🟡 P1 — setelah 001 | hermes-infra | 2-3 hari |
| PRD-005 | Arsify Vox MVP | 🔵 P3 — setelah 002 | hermes-builder | Q4 2026 prep |

Instruksi untuk Hermes: Baca dokumen ini PENUH sebelum memulai eksekusi apapun. Kerjakan PRD-001 TERLEBIH DAHULU sebelum PRD lainnya (kecuali PRD-003 yang bisa paralel). Setiap PRD selesai, kirim laporan ke Telegram dengan format yang ditentukan.

PRD-001 Foundation Fix — Sistem Harus Berjalan Dulu URGENT · P0 · Kerjakan Hari Ini · Prerequisite semua PRD lain

## Latar Belakang

Berdasarkan Weekly Report 1-7 Mei 2026: 775 cycle Senator berjalan tapi menghasilkan 0 knowledge entry. hermes-upshalternal restart 19.052 kali. Semua cron 0 eksekusi. SKP path salah. Telegram gagal.

## 5 Masalah yang Harus Diperbaiki

| P | Masalah | Root Cause | Fix |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Senator 0 entries | OpenRouter HTTP 402 kredit habis | Top-up ATAU aktifkan Ollama fallback |
| P0 | Upshalternal 19K restart | Crash loop — perlu investigasi | Stop → investigate → add restart delay |
| P1 | Cron 0 eksekusi | Tidak ter-schedule dengan benar | Re-register crontab |
| P1 | SKP path mismatch | DB di /root/.hermes/ bukan /data/ | Buat symlink |
| P1 | Telegram error | @Nagara1945 bukan numeric ID | Dapatkan numeric chat_id |

## Acceptance Criteria

- sqlite3 /data/arsify.db "SELECT COUNT(*)" → bertambah setiap 6 jam

- systemctl is-active hermes-upshalternal → active, <3 restart/jam

- crontab -l | grep senator-cycle → ada

- Telegram menerima pesan test

- curl http://localhost:11434/api/tags → OK

## Task 1.1: Fix hermes-upshalternal

sudo systemctl stop hermes-upshalternal

journalctl -u hermes-upshalternal -n 100 | grep -E "Error|Failed|exit"

# Setelah temukan root cause, tambah restart delay:

# RestartSec=30, StartLimitIntervalSec=300, StartLimitBurst=5

sudo systemctl daemon-reload && systemctl start hermes-upshalternal

## Task 1.2: Aktifkan Ollama sebagai LLM fallback

sudo systemctl start ollama && sleep 5

curl -sf http://localhost:11434/api/tags  # cek model tersedia

ollama list | grep -q llama || ollama pull llama3.2:3b

# Update senator config: if HTTP 402 → use ollama:llama3.2:3b

## Task 1.3: Fix SKP Path

ln -sfn /root/.hermes/shared_knowledge_pool.db /data/arsify.db

sqlite3 /data/arsify.db "CREATE TABLE IF NOT EXISTS memory_notes (id INTEGER PRIMARY KEY, key TEXT UNIQUE, value TEXT, scope TEXT DEFAULT 'global', created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP)"

## Task 1.4: Register Cron Jobs

crontab - << CRON

*/6 * * * * /root/upshalter-scripts/senator-cycle.sh

0 */6 * * * /root/upshalter-scripts/kurator-review.sh

0 0 * * * /root/upshalter-scripts/daily-summary.sh

*/5 * * * * /root/upshalter-scripts/health-check.sh

CRON

## Format Laporan ke Telegram

[PRD-001 COMPLETE]

- hermes-upshalternal: status + restarts/jam

- LLM provider: OpenRouter atau Ollama

- SKP database: N entries

- Cron: N jobs registered

- Telegram: working/manual needed

PRD-002 Pentahelix Intelligence Platform P1 · Mulai setelah PRD-001 selesai · Target launch 5 hari

## Latar Belakang

Senator Pentahelix menghasilkan knowledge dari 5 domain setiap 6 jam. Data ini bernilai komersial tinggi untuk think tank, konsultan, legal firm. Tugas: bangun sistem delivery yang mengubah output Senator menjadi produk intelligence report yang bisa dijual kepada subscriber.

## Acceptance Criteria

- Senator menghasilkan minimal 10 entries per cycle (50 total dari 5 Senator)

- Kurator report selesai dalam 90 menit setelah cycle

- Laporan terkirim ke subscriber pukul 07:00 WIB

- data.upshalter.com menampilkan 10 insights terbaru

- Minimal 3 pilot subscriber dalam 7 hari

## Deliverable 2.1: senator-cycle.sh yang robust

Script harus membuat Kanban task untuk 5 Senator secara paralel. Jika satu Senator gagal, yang lain tetap jalan. Catat hasil di log terpisah.

/root/upshalter-scripts/senator-cycle.sh

# Membuat 5 Kanban tasks untuk 5 Senator

# Setiap task: browse news → LLM analyze → write to SKP

# Key format: {domain}/temuan/YYYYMMDD-HH

## Deliverable 2.2: kurator-review.sh

Berjalan 1 jam setelah senator cycle. Kurator baca semua SKP entries 8 jam terakhir, buat laporan konsolidasi markdown, simpan ke file dan SKP, trigger delivery.

## Deliverable 2.3: Intelligence Report Format

Setiap laporan harus berisi: Ringkasan Eksekutif (3 kalimat), Temuan per Domain (5 blok), Tema Lintas Domain, Implikasi untuk klien, Alert jika ada perubahan signifikan.

## Deliverable 2.4: Landing Page data.upshalter.com

Halaman yang menampilkan 10 insights terbaru + status Senator + form email untuk daftar. Di-generate otomatis dari SKP setiap 30 menit.

## Subscriber Tiers

| Tier | Harga | Akses | Delivery |
| --- | --- | --- | --- |
| Starter | Rp 2jt/bln | 2 domain pilihan | Laporan mingguan, Telegram |
| Pro | Rp 5jt/bln | 5 domain penuh | Laporan harian + email |
| Enterprise | Rp 15jt/bln | Custom | API access + dedicated |

PRD-003 Implementation Service Delivery System P2 · Bisa paralel dengan PRD-001 · Target 2 hari

## Latar Belakang

Implementation Service bisa dijual SEKARANG. Yang dibutuhkan: materials lengkap dan tools untuk onboarding klien baru dalam 3 hari. Proposal template, onboarding checklist, client documentation, dan sales page.

## Deliverable 3.1: Proposal Template

File: /root/upshalter-materials/proposal-template.md — 3 paket (Starter Rp 15jt, Standard Rp 35jt, Enterprise Rp 75jt) dengan deliverables dan timeline jelas.

## Deliverable 3.2: Onboarding Checklist Script

/root/upshalter-scripts/onboard-client.sh [CLIENT_NAME] [VPS_IP] [TELEGRAM_ID]

# Day 1: SSH connect, install Hermes, configure 3-zona

# Day 2: Create SOUL.md, seed SKP, setup Telegram bot

# Day 3: Testing, training 2 jam, handover

## Deliverable 3.3: Client Documentation Template

Template dokumentasi klien dalam Bahasa Indonesia: cara akses workspace, cara berkomunikasi dengan AI, cara membaca daily brief, troubleshooting, kontak support.

## Deliverable 3.4: Sales Page upshalter.com/services

Halaman HTML di /var/www/upshalter.com/services/index.html: 3 paket dengan harga, form "Minta Demo" → leads.json + notifikasi Telegram.

PRD-004 Managed Workspace — Fix 3 URL Produk P1 · Setelah PRD-001 · Target 3 hari

## Masalah yang Harus Diperbaiki

| URL | Status Saat Ini | Target |
| --- | --- | --- |
| chat.upshalter.com | JSON API mentah, bukan UI | UI chat berfungsi, ketik → dapat respons |
| workspace.upshalter.com | Missing enhancedChat, mcp, mcpFallback | Semua fitur aktif termasuk chat |
| status.upshalter.com | HTML statis, bukan real-time | Status dot hijau, update 30 detik |

## Task 4.1: Deploy Chat UI

mkdir -p /var/www/chat.upshalter.com

cp /root/upshalter-fixes/chat-ui.html /var/www/chat.upshalter.com/index.html

# Update nginx: root → chat UI, /chat → proxy :8000, /v1/ → proxy :8000

nginx -t && systemctl reload nginx

## Task 4.2: Fix Workspace Features

CONTAINER=$(docker ps --format "{{.Names}}" | grep workspace | head -1)

# Tambah ke .env: ENHANCED_CHAT_ENABLED=true, HERMES_MCP_ENABLED=true

docker restart $CONTAINER && sleep 30

## Task 4.3: Deploy Real-time Status

cp /root/upshalter-fixes/status-realtime.html /var/www/status/index.html

## Task 4.4: Test Demo Flow (WAJIB)

Hermes harus membuka ketiga URL via browser_navigate, screenshot, dan kirim hasilnya ke Telegram sebagai bukti berhasil.

PRD-005 Arsify Vox MVP — Brand Brain Foundation P3 · Q4 2026 prep · Mulai setelah 001+002 stabil

## Latar Belakang

Arsify Vox adalah AI marketing intelligence dengan Brand Brain — sistem yang menyimpan identitas merek di SKP dan menginjeksikannya ke setiap request konten. Sekarang: design schema, buat demo, buka waiting list.

## Deliverable 5.1: Brand Brain Schema di SKP

# Key format: brand/{slug}/brain

# Berisi: name, tagline, voice_tone, avoid_words, target_audience,

# core_values, product_lines, past_campaigns, competitors

## Deliverable 5.2: Demo Content Generation

hermes: "Simpan Brand Brain Upshalter ke SKP key brand/upshalter/brain"

hermes: "Gunakan Brand Brain, buat 3 caption Instagram untuk Senator Pentahelix"

Hasil demo harus menunjukkan bahwa AI menghasilkan konten yang konsisten dengan tone brand yang tersimpan di SKP.

## Deliverable 5.3: Landing Page Waiting List

arsify.upshalter.com/vox/index.html — headline, 3 pain points, 4 fitur utama, form: nama + email + nama merek → vox-waitlist.json + Telegram notifikasi.

## Deliverable 5.4: Monitor Progress

# check-waitlist.sh berjalan setiap hari

# Alert ke Telegram ketika total sign-up mencapai 50

Target Waiting List: 50 sign-up dalam 30 hari = validasi pasar. Jika tercapai, mulai early access program dengan 5 paying pilot clients. Jika tidak tercapai, ubah messaging dan retry.

5 PRD Selesai — Hermes Siap Eksekusi Urutan: PRD-001 dulu → PRD-003 (paralel) → PRD-002 → PRD-004 → PRD-005 Setiap PRD selesai: kirim laporan ke Telegram dengan format yang ditentukan