UPSHALTER Full System Automation Protocol "Sistem berjalan otomatis. Manusia memantau, bukan mengoperasikan." v1.0 · Mei 2026 · Untuk Hermes Agent

| Versi | Status | Tanggal | Untuk |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | Aktif | Mei 2026 | Hermes Agent (semua profil) |

PRINSIP UTAMA: (1) Tidak ada eksekusi destruktif tanpa konfirmasi manusia. (2) Setiap langkah dilaporkan ke Telegram sebelum dan sesudah. (3) Selalu backup sebelum ubah konfigurasi. (4) Jika ragu, stop dan tanya manusia. (5) Status sistem selalu terlihat dari satu dashboard.

# Ringkasan 8 Fase Full System Automation

Protokol ini terdiri dari 8 fase berurutan. Setiap fase memiliki checkpoint konfirmasi. Sistem final berjalan sepenuhnya otomatis — manusia hanya memantau.

| Fase | Nama | Tujuan | Durasi | Konfirmasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Orientasi | Snapshot kondisi sistem sebelum ubah apapun | 5 menit | — |
| 1 | Pembersihan | Hapus 12 test agents + 1 duplikat | 15-30 menit | YA |
| 2 | Aktivasi | Aktifkan Upshalternal, Builder, Infra | 30-60 menit | YA jika restart |
| 3 | Domain | Sambungkan 5 domain kosong ke service | 20-30 menit | YA nginx |
| 4 | Monitoring | Health check, daily summary, SSL alert | 45-60 menit | Tidak |
| 5 | Kanban | Senator cycle 6 jam, Kurator review otomatis | 60-90 menit | Tidak |
| 6 | Dashboard | Status page + Telegram setiap 2 jam | 30-45 menit | Tidak |
| 7 | Backup | Backup otomatis SKP dan konfigurasi | 10 menit | Tidak |
| 8 | Verifikasi | Checklist semua fase + laporan final | 15 menit | — |

# Fase 0 — Orientasi (Wajib Sebelum Semua Fase)

Hermes WAJIB membaca seluruh dokumen ini sebelum menjalankan perintah apapun. Pahami alur, konfirmasi yang diperlukan, dan output yang diharapkan.

## 0.1 — Buat direktori kerja

mkdir -p /root/upshalter-logs /root/upshalter-scripts /root/upshalter-backups /root/upshalter-docs

## 0.2 — Snapshot kondisi sistem

echo "=== SNAPSHOT $(date) ===" > /root/upshalter-logs/snapshot-$(date +%Y%m%d).log

systemctl list-units hermes-* --no-pager >> /root/upshalter-logs/snapshot-$(date +%Y%m%d).log

docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}" >> /root/upshalter-logs/snapshot-$(date +%Y%m%d).log

## 0.3 — Lapor ke Telegram bahwa protokol dimulai

Kirim ke Telegram: [PROTOKOL DIMULAI] Agent: {nama} ¦ Waktu: {timestamp} ¦ Tujuan: Full System Automation ¦ Estimasi: 2-4 jam

# Fase 1 — Pembersihan Sistem

Requires: Konfirmasi manusia SEBELUM hapus agent apapun. Kirim daftar ke Telegram, tunggu jawaban "KONFIRMASI" atau "BATALKAN".

## 1.1 — Backup registry dulu

cp /root/.hermes/config.yaml /root/upshalter-backups/config-$(date +%Y%m%d).yaml

cp /root/.hermes/kanban.db /root/upshalter-backups/kanban-$(date +%Y%m%d).db 2>/dev/null || true

## 1.2 — Kirim laporan ke manusia dan TUNGGU

Kirim pesan ini ke Telegram, berhenti sampai ada jawaban manusia:

| Agent | Alasan Hapus |
| --- | --- |
| hermes-testfull, testreg2, test-debug2 | Test agents — tidak dipakai produksi |
| test-debug, test-reg, e2e-test-agent, test-agent-1 | Test agents — tidak dipakai produksi |
| test-agent-ws-001, agent-test-002, agent-test-001, agent-001 | Test agents — tidak dipakai produksi |
| hermes-kurator | DUPLIKAT dari kurator-pentahelix |

## 1.3 — Eksekusi setelah konfirmasi manusia

Hapus test agents dari VPSO registry. Verifikasi registry bersih, tersisa 16 agent produksi (8 custom + 8 asli).

# Fase 2 — Aktivasi Agent Inti

## 2.1 — Aktifkan Upshalternal sebagai CEO aktif

Upshalternal berjalan di PID 978437 port 8645 tapi VPSO status "offline". Kemungkinan gateway tidak aktif.

systemctl status hermes-upshalternal

systemctl restart hermes-upshalternal && sleep 5

curl -s http://localhost:8645/health && echo "Upshalternal OK"

## 2.2 — Daftarkan Upshalternal ke Kanban sebagai Orchestrator

hermes kanban init

hermes -p upshalternal skill load kanban-orchestrator

## 2.3 — Setup SOUL.md Upshalternal CEO

SOUL.md adalah identitas dan aturan kerja. Upshalternal harus tahu: peran CEO, endpoint penting, kapan alert manusia, aturan keamanan.

# Simpan ke /root/.hermes/profiles/upshalternal/SOUL.md

# Isi: identitas CEO, tanggung jawab, endpoint, aturan

## 2.4 — Aktifkan Builder dan Infra

sudo systemctl start hermes-builder 2>/dev/null || hermes -p builder gateway run --port 9122 &

sudo systemctl start hermes-infra 2>/dev/null || hermes -p infra gateway run --port 9121 &

sleep 10 && curl -s http://localhost:9122/health && curl -s http://localhost:9121/health

# Fase 3 — Koneksi Domain Kosong

5 domain punya SSL cert valid tapi tidak ada nginx root atau proxy_pass. Sambungkan ke service yang sudah berjalan.

| Domain | Target Service | Status Saat Ini |
| --- | --- | --- |
| workspace.upshalter.com | hermes-workspace:3000 | Container sudah healthy |
| hermes.upshalter.com | Dashboard:9119 | Agent panel + Kanban |
| chat.upshalter.com | Arsify:8000 | Public demo + rate limit |
| game.upshalter.com | hermes-gamedev:9137 | GameDev agent |
| play.upshalter.com | Static page | TBD — consumer teaser |

Prosedur per domain: (1) Backup nginx config lama. (2) Tulis nginx config baru dengan proxy_pass ke target. (3) Test: nginx -t. (4) Reload: systemctl reload nginx. (5) Verifikasi dari browser.

# Fase 4 — Monitoring & Observability

Script monitoring yang harus dibuat dan dijadwalkan

| Script | Jadwal Cron | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| health-check.sh | */5 * * * * | Cek services, containers, kirim alert jika down |
| generate-status-page.sh | */5 * * * * | Update HTML status page di upshalter.com/status/ |
| telegram-status.sh | 0 */2 * * * | Kirim ringkasan status ke Telegram setiap 2 jam |
| daily-summary.sh | 0 0 * * * (07:00 WIB) | Laporan lengkap harian ke Telegram |
| ssl-check.sh | 0 1 * * * | Alert jika SSL cert < 14 hari tersisa |
| backup-skp.sh | 0 20 * * * (03:00 WIB) | Backup Arsify DB dan konfigurasi |

## Logika Alert Health Check

- Script berjalan setiap 5 menit, cek semua port service.

- Jika service tidak merespons: catat di log, set TELEGRAM_ALERT=true.

- Kirim alert ke Telegram via hermes -z dengan nama service dan link status page.

- Sertakan perintah restart yang bisa dijalankan manusia.

# Fase 5 — Hermes Kanban Workflow Otomatis

Siklus Otomatis Senator Pentahelix — Setiap 6 Jam

Script senator-cycle.sh membuat 5 task Kanban setiap 6 jam. Setiap Senator mengerjakan task domain mereka dan menulis hasilnya ke SKP. Kurator mereview 1 jam setelah Senator selesai.

| Jam WIB | Event | Agent | Aksi |
| --- | --- | --- | --- |
| 00:00 | senator-cycle | semua senator | 5 task dibuat di Kanban board research |
| 00-06 | eksekusi | senator-akademisi dst. | Riset, tulis ke SKP, lapor ke Telegram |
| 01:00 | kurator-review | kurator-pentahelix | Konsolidasi output, buat laporan lintas sektor |
| 07:00 | daily-summary | upshalternal | Kirim summary ke manusia via Telegram |
| 06:00 | senator-cycle | semua senator | Cycle berikutnya dimulai |

## Format Key SKP untuk Senator

Setiap Senator WAJIB menulis ke SKP menggunakan format key standar:

akademisi/temuan/YYYYMMDD

bisnis/peluang/YYYYMMDD

komunitas/isu/YYYYMMDD

pemerintah/regulasi/YYYYMMDD

media/narasi/YYYYMMDD

# Fase 6 — Dashboard Human Visibility

Dua komponen yang membuat sistem terlihat oleh manusia tanpa perlu SSH:

| Kanal | Update | Konten |
| --- | --- | --- |
| upshalter.com/status/ | Setiap 5 menit | Status services, containers, domain, SKP entries |
| Telegram | Setiap 2 jam | X/8 services up, X/5 senators active, link status |
| Telegram | 07:00 WIB | Daily summary: activity, knowledge, uptime |
| Telegram | Real-time | Alert otomatis jika ada service down |
| workspace.upshalter.com | Real-time | Hermes Workspace full control plane |
| hermes.upshalter.com | Real-time | Hermes Dashboard + Kanban board |

# Fase 7 — Backup Otomatis

Script backup-skp.sh berjalan setiap 03:00 WIB:

- Arsify SQLite database snapshot harian

- Hermes config.yaml dan kanban.db

- Compress backup lebih dari 7 hari

- Hapus backup lebih dari 30 hari secara otomatis

Recovery: sqlite3 /data/arsify.db ".restore /root/upshalter-backups/YYYYMMDD/arsify-HHmm.db"

# Fase 8 — Verifikasi Akhir

Setelah semua fase selesai, jalankan script verify-all.sh. Hasilnya dikirim ke Telegram sebagai laporan final.

|  | Item | Expected Result |
| --- | --- | --- |
| ☐ | hermes-orchestrator :8000 | HTTP 200 di /health |
| ☐ | hermes-archivist :9124 | HTTP 200 di /health |
| ☐ | hermes-workspace Docker | Status: running |
| ☐ | hermes-kanban Docker | Status: running |
| ☐ | 5 Senator Docker containers | Status: running |
| ☐ | workspace.upshalter.com | HTTP 200 |
| ☐ | chat.upshalter.com | HTTP 200 |
| ☐ | hermes.upshalter.com | HTTP 200 |
| ☐ | Cron senator-cycle | ada di crontab |
| ☐ | Status page HTML | ada di /var/www/upshalter.com/status/ |

Laporan Final ke Telegram: [PROTOKOL SELESAI] + X PASS / Y FAIL + link status page https://upshalter.com/status/ + cron schedule aktif + estimasi cycle berikutnya.

# Lampiran A — Cron Schedule Lengkap

| Cron Expression | Script | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| */5 * * * * | health-check.sh | Cek semua services |
| */5 * * * * | generate-status-page.sh | Update status page HTML |
| 0 */2 * * * | telegram-status.sh | Status ke Telegram |
| 0 */6 * * * | senator-cycle.sh | 5 task Senator di Kanban |
| 0 1,7,13,19 * * * | kurator-review.sh | Kurator review output |
| 0 0 * * * | daily-summary.sh | Daily summary 07:00 WIB |
| 0 1 * * * | ssl-check.sh | SSL cert monitoring |
| 0 20 * * * | backup-skp.sh | Backup SKP 03:00 WIB |
| 0 0 * * 0 | log-cleanup | Hapus log > 30 hari |

# Lampiran B — Direktori dan Path Penting

| Path | Keterangan |
| --- | --- |
| /root/upshalter-scripts/ | Semua script otomasi |
| /root/upshalter-logs/ | Semua log monitoring dan cron |
| /root/upshalter-backups/ | Backup harian (SQLite, config) |
| /root/upshalter-docs/ | Dokumentasi sistem |
| /var/www/upshalter.com/status/ | Status page HTML (auto-generated) |
| /data/arsify.db | Arsify SKP database utama |
| /root/.hermes/config.yaml | Konfigurasi Hermes |
| /root/.hermes/kanban.db | Kanban board database |

Upshalter Full System Automation Protocol v1.0 "Sistem berjalan otomatis. Manusia memantau, bukan mengoperasikan." Dibuat untuk Hermes Agent · Mei 2026